**Logbog Projekt “ Hjælp! Jeg er en Fisk ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Scrum Master** | **Product Owner** | **Kundechef** |
| **Uge 32** | **Alexander** | **Esben** | **Oliver** |
| **Uge 33** | **Oliver** | **Alexander** | **Esben** |
| **Uge 34** | **Esben** | **Oliver** | **Alexander** |
| **Uge 35** | **Alexander** | **Esben** | **Oliver** |
| **Uge 36** | **Oliver** | **Alexander** | **Esben** |
| **Uge 37** | **Esben** | **Oliver** | **Alexander** |
| **Uge 38** | **Alexander** | **Esben** | **Oliver** |

**Uge 32**

**Mandag**

SM (Alexander): Udarbejdet casebeskrivelse med gruppen, teammøde

PO (Esben): Udarbejdet casebeskrivelse med gruppen, teammøde, satte github op

KC (Oliver): Udarbejdet casebeskrivelse med gruppen, teammøde

**Tirsdag**

SM (Alexander): Udarbejdet kravspecifikation med gruppen, teammøde, møde med gruppe 1 (PO møde)

PO (Esben): Udarbejdet kravspecifikation med gruppen, teammøde, møde med gruppe 1 (PO møde)

KC (Oliver): Udarbejdet kravspecifikation med gruppen, teammøde, møde med gruppe 1 (PO møde)

**Onsdag**

SM (Alexander): Opstart af SCRUM, log bog, møde med gruppe 3 (KC møde)

PO (Esben) : Opstart af SCRUM, logbog, møde med gruppe 3 (KC møde)

KC (Oliver): Opstart af SCRUM, logbog, møde med gruppe 3 (KC møde)

**Torsdag**

SM (Alexander): Figma, teammøde, kravspecifikation ‘færdig’

PO (Esben): Figma teknik og strategi, teammøde, kravspecifikation ‘færdig’

KC (Oliver): Figma, teammøde, kravspecifikation ‘færdig’

**Fredag**

SM (Alexander): Kundemøde, PO møde, figma præsentation, retrospektiv

PO (Esben): Kundemøde, PO møde, figma præsentation, samt planlægning

KC (Oliver): Kundemøde, PO møde, figma præsentation

**Uge 33**

**Mandag**

KC (Esben): Opsatte Vercel hosting, satte database op, læste dokumentation og opsatte Drizzle ORM, Opsatte Backend i NextJS.

PO (Alexander): Opsætning af backend, Drizzle ORM Dokumentation

SM (Oliver): Backend opsætning, Drizzle ORM + dokumentation / Sprint møde

**Tirsdag**

KC (Esben): lavede diverse API routes, connectede backend til Neon database via Drizzle ORM, opsatte loginsystem

PO (Alexander): Arbejde med Databasen og API

SM (Oliver): Hashning og BCrypt i Node, dokumentation

**Onsdag**

KC (Esben): Lavede diverse schemas til Drizzle/Neon i backend

PO (Alexander): Arbejdede på og tilføjede Schema Relations i Drizzle

SM (Oliver): JWT dokumentation, ny mac - opsætning af hele projektet igen

**Torsdag**

KC(Esben): Implementerede JWT og lavede api-tests til sign-up og sign-in, KC møde

PO (Alexander): KC Møde, Implementation af JWT i Backend

SM (Oliver): Implementerede JWT, KC Møde

**Fredag**

KC(Esben): Lavede forskellige schemas i NeonDB/Drizzle ORM og læste yderligere dokumentation

PO (Alexander): Møde med gruppen hvordan det går, (opfølgning) (Schema møde)

SM (Oliver): Retrospektivt møde, gruppemøde ang schemas, SC JWT implementering

**Uge 34**

**Mandag**

PO (Oliver): Flutter opgave / Pensum / Dokumentation / Backlog

KC (Alex): Start på Flutter opgave

SM (Esben): Lavede flutter tutorial opgave, samt læste dokumentation

**Tirsdag**

PO (Oliver): Login og oprettelse i Flutter

KC (Alex): Arbejde på Sign In og Login i Flutter

SM (Esben): Hjalp til med at lave sign-in og sign-up til vores demo-app

**Onsdag**  
PO (Oliver): Tilføjede API til Flutter / arbejdede på cruds   
KC (Alex): Arbejde på at få Connection mellem vores backend og Flutter  
SM (Esben): Fixede nogle ting i backend, så vores demo-app kunne arbejde med vores backend

**Torsdag**  
PO (Oliver): Backend-frontend connection, Sprint review med gruppe 1  
KC (Alex): Møde med PO, arbejde videre med at Connecte Backend til Flutter, gemme JWT i Flutter  
SM (Esben): Hjalp til med at løse nogle frontend problemer

**Fredag**

PO (Oliver): Opfølgning på ugen, flere krav til login, retrospektivt møde

KC (Alex): Gruppemøde, planlægning af kommende uge, retrospektivt møde

SM (Esben): Kundemøde og rettelser i frontend, samt planlægning af kommende uge, retrospektivt møde

**Uge 35**

**Mandag**

SM (Alexander): Refaktorering af FrontEnd kode

PO (Esben): Opsatte flere api routes, samt holdte møde med vores kunder

KC (Oliver): Flere API endpoints til struktur / Møde med gruppe 1 om redesign af app

**Tirsdag**

SM (Alexander): Arbejde på strukturen af Flutter Project, læse dokumentation

PO (Esben): Hjalp til med frontend, samt læste dokumentation for relationer i NeonDB m. Drizzle ORM

KC (Oliver): Ny struktur, Flutter frontend / påbegyndt nye figma drafts

**Onsdag**

SM (Alexander): Refaktorering af Flutter Project, opdatering af Backlog, retrospektivt møde

PO (Esben):Opsætning af flere endpoint of funktionalitet der til, retrospektivt møde

KC (Oliver): Nye figma drafts, Flutter frontend (Nav), retrospektivt møde

**Torsdag**

SM (Alexander): Trivselsmåling

PO (Esben): Trivselsmåling samt fejlrettelser fra ugen

KC (Oliver): Trivselsmåling - Kom til at write over nogle root files og skulle geninstallere min mac

**Fredag**

SM (Alexander): Kundemøde. gruppemøde

PO (Esben): Kundemøde, Fællesopsamling på ugen og merching til github

KC (Oliver): Kundemøde, Flutter tutorials, dokumentation, lidt opsætning - opsamling

**Uge 36**

**Mandag**

SM (Oliver): Start på challenges, components, homepage fix

PO (Alexander): Create Challenge Page og implementering med API

KC (Esben): SQL tutorials, dokumentation og implementering af relationer i schemas

**Tirsdag**

SM (Oliver): Challenges frontend – Gruppe arbejde – Møde med Christoffer

PO (Alexander): Challenges frontend – Gruppe arbejde – Møde med Christoffer

KC (Esben): Opsætning af backend til oprettelse af challenges - Møde med Christoffer

**Onsdag**

SM (Oliver): Mid-sprint review, dokumentation, challenges

PO (Alexander): Merch kursus, sprint check-in, Challenge Page

KC (Esben): Fællesopsamling, Oprettelse af challenges front-end fælles

**Torsdag**

SM (Oliver): PO-møde, forsat challenges  
PO (Alexander): PO-møde, merch fix, challenges page

KC (Esben): Opsætning af back-end til invitationer, PO-møde

**Fredag**

SM (Oliver): Retrospektivt møde, mangler endpoints  
PO (Alexander): Coding, Bug Fixes Frontend, retrospektivt møde

KC (Esben): Lavet funktionalitet til invitation-accept, retrospektivt møde

**Uge 37**

**Mandag**

PO (Oliver): Geolocation opsætning + knapper, Backlog

KC (Alexander): Geolocation Opsætning

SM (Esben): Fixet bugs i backend ift. invitationer

**Tirsdag**

PO (Oliver): Gøre tracking mere præcis, opsætning af fysisk enhed

KC (Alexander): Tracking code / GoogleMaps API

SM (Esben): Arbejdet backend på Challenges og invitations

**Onsdag**

PO (Oliver): PO møde, gruppearbejde, invitations

KC (Alexander): Challenges / User Invitation / PO møde

SM (Esben): PO møde

**Torsdag**

PO (Oliver): Geolocation re, invitation  
KC (Alexander): Invitation Page

SM (Esben): Arbejdet videre på invitation accepts

**Fredag**

PO (Oliver): KC Møde, retrospektivt møde, diverse rettelser  
KC (Alexander): KC Møde / Progress Page UI, retrospekstivt møde

SM (Esben): Startet på challenge progress håndtering backend, retrospektivt møde, KC møde

**Uge 38**

**Mandag**

KC(Oliver): Progress Page, fix invitations page, statusmøde

SM (Alexander): Progress Page / Scrum Board / Statusmøde

PO (Esben): Backlog, statusmøde, endpoints progress, members fix

**Tirsdag**

KC (Oliver): Progress page, fix fetches bug (triple fetch) - Afleveringsdag

SM (Alexander): Progress Page / Send Progress til API – Afleveringsdag

PO (Esben): Færdiggjort progress endpoint og funktionalitet – Afleveringsdag

**Onsdag**

KC (Oliver): Organize

SM (Alexander): Clean up the Flutter code

PO (Esben): Gear up